| Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVIII/75/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2009r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 w złotych |
| --- |
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione do 31.12.2008 r. | Planowane wydatki | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|  |  |  |  |  |  | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | 2010 r. | 2011 r. | wydatki do poniesienia po 2011 roku |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 600 | 60016 | Budowa obwodnicy Pierzchnica (2008-2011) | 3 000 000 | 124 500 | 91 500 | 91 500 | 0 | A. - B. - C. - D. - | 0 | 1 200 000 | 1 584 000 | 0 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Skrzelczycach (2009-2010) | 80 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | A. - B. - C. - D. - | 0 | 60 000 | 0 | 0 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 3. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji w Pierzchniance (2009-2011) | 1 220 000 | 0 | 40 000 | 20 000 | 20.000 | A. - B. - C. - D. - | 0 | 580 000 | 600 000 | 0 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 4. | 010 | 01010 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Strojnowie (2008-2009) | 79 000 | 19 000 | 60 000 | 27 000 | 33 000 | A. - B. - C. - D. - | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 5. | 010 | 01010 | Połączenie wodociągów (2006-2012) | 1 228 832 | 67 832 | 20 000 | 0 | 20 000 | A. - B. - C. - D. - | 0 | 41 000 | 200 000 | 900 000 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6. | 600 | 60016 | Budowa dróg na osiedlu „Mrowia Góra” w Pierzchnicy (2007-2011) | 1 504 000 | 26 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | A. - B. - C. - D. - | 0 | 2 000 | 1 474 000 | 0 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 7. | 600 | 60016 | Przebudowa płyty Rynku i odbudowa części drogi gminnej - ulicy Błońskiej w Pierzchnicy (2004-2011) | 4 473 503 | 63 503 | 93.300 | 0 | 93.300 | A. - B. - C. - D. - | 0 | 3.316.700 | 1 000 000 | 0 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 8. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w Pierzchniance (2008-2009) | 22 500 | 2 500 | 20 000 | 0 | 20 000 | A. - B. - C. - D. - | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 9. | 851 | 85121 | Adaptacja części pomieszczeń szkoły na przychodnię w Drugni (2007-2009) | 243 600 | 13 600 | 230 000 | 68 899 | 161 101 | A. - B. - C. - D. - | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 10. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Skrzelczycach (2003-2012) | 3 468 495 | 108 495 | 20 000 | 0 | 20 000 | A. - B. - C. - D. - | 0 | 340 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 11. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Drugni (2007 – 2009) | 166 219 | 7 320 | 158 899 | 0 | 158 899 | A. - B. - C. - D. - | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 12. | 600 | 60016 | Budowa parkingu w Drugni (2008-2009) | 133.397 | 10 000 | 123.397 | 0 | 59 365 | A. - B. - C. - D. - | 64.032 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 13. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach (2009 – 2011) | 4 000 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | A. - B. - C. - D. - | 0 | 0 | 3 940 000 | 0 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 14 | 750 | 75023 | Informatyzacja urzędu gminy w ramach realizacji projektu "e-świętokrzyskie" Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2008-2010) | 67 124 | 5 124 | 22 000 | 0 | 22 000 | A. - B. - C. - D. - | 0 | 40.000 | 0 | 0 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 750 | 75023 | "e-świętokrzyskie" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2009-2011) | 85 000 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 | A. - B. - C. - D. - | 0 | 0 | 82 700 | 0 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| Ogółem |  |  | 19 771.670 | 447 874 | 963.396 | 227 399 | 671.965 | 0 | 64..032 | 5.579.700 | 9 880 700 | 2 900 000 | x |
| * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła |